## Slide 1: Управление содержанием проекта
Адаменко Игорь, ПВ-41

## Slide 2: Группы процессов
Группа процессов инициации
Группа процессов планирования
Группа процессов исполнения
Группа процессов мониторинга и управления
Группы завершающих процессов

## Slide 3: Области знаний
Управление интеграцией
Управление содержанием
Управление временем
Управление стоимостью
Управление персоналом
Управление коммуникациями
Управление качеством
Управление рисками
Управление снабжением

## Slide 4: «Содержание»
Содержание продукта — свойства и функции, которые характеризуют продукт, услугу или результат
Содержание проекта — работы, которые необходимо выполнить, чтобы получить продукт, услугу или результат с указанными характеристиками и функциями

## Slide 5: Управление содержанием проекта
Планирование содержания
Определение содержания
Создание иерархической структуры работ (ИСР)
Подтверждение содержания
Контроль изменений содержания

## Slide 6: Схема взаимосвязи процессов управления содержанием проекта
Планирование содержания
Определение содержания
Создание ИСР
Подтверждение содержания
Управление содержанием

## Slide 7: Планирование содержания
Цель: разработка и документирование плана управления содержанием проекта
Вход:
  устав проекта,
  предварительное содержание описания проекта,
  план управления проектом,
  факторы внешней среды,
  организационные активы.
Выход: план управления содержанием проекта

## Slide 8: Определение содержания
Цель: разработка подробного описания содержания проекта, которое будет основой для принятия будущих решений
Вход:
  план управления содержанием проекта,
  одобренные запросы на изменение.
Выход:
  описание содержания проекта,
  обновленный подробный план управления содержанием проекта,
  запрос на изменения.

## Slide 9: Создание ИСР
Цель: разбиение укрупнённой структуры работ на более мелкие и более управляемые элементы
Вход:
  описание содержания проекта,
  план управления содержанием проекта,
  активы организационного процесса,
  одобренные запросы на изменение.
Выход:
  обновления: описание содержания проекта, план управления содержанием проекта,
  ИСР,
  словарь ИСР,
  базовый план по содержанию,
  запрошенные изменения.

## Slide 10: Подтверждение содержания
Цель: формальное принятие участниками проекта завершённого содержания
Вход:
  описание содержания проекта,
  ИСР,
  словарь ИСР,
  план управления содержанием проекта,
  результаты поставки.
Выход:
  принятые результаты поставки проекта,
  запрошенные изменения,
  рекомендуемые корректирующие действия.

## Slide 11: Управление содержания (изменения)
Цель: прохождение запрошенных изменений и корректирующих действий через процесс общего управления изменениями
Вход:
  описание содержания проекта,
  ИСР,
  словарь ИСР,
  план управления содержанием проекта,
  отчеты об исполнении,
  одобренные запросы на изменение,
  информация об исполнении работ.
Выход:
  обновления: описание содержания проекта, ИСР, словарь ИСР, базовый план по содержанию, активы организационного процесса, план управления проектом,
  запрошенные изменения,
  рекомендуемые корректирующие действия.

## Slide 12: Содержанием нужно управлять и контролировать его на протяжении всего жизненного цикла проекта
PMI PMBOOK
Не нужно забывать, что изменение содержания не может быть бесконтрольным процессом. Должны быть определены причины и величина отклонения от базового плана по содержанию. И принято решение о внесении корректировок в план.